T-OS

Oznaczenie komórki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 powołanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest  na podstawie Regulaminu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju udzielania zamówień publicznych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych – Zamówienia sektorowe,  których wartość wynosi powyżej 30 000 euro, a nie przekracza kwot określonych w art. 11 ust 8 w/w ustawy.

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zaryte 141A

34-700 Rabka-Zdrój

tel.: 18 26 77 130

e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

"Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju".

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

W celu uniknięcia nieporozumień wskazane jest przeprowadzenie wizji w terenie przed przygotowanie oferty.

- ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających max. do 50% wartości zamówienia podstawowego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.04.2019r.

Przedmiot zamówienia należy wykonać i rozliczyć w 3 etapach:

- Etap I: Sterownia, Rozdzielnia, Hala Krat – do dnia 28.02.2019r.

- Etap II: Reaktory SBR, Dmuchawy, Stacja PIX – do dnia 31.03.2019r.

- Etap III: Pompownia, Kolektor ścieku oczyszczonego – do dnia 30.04.2019r.

- TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ:

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o.       osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca w nieprzekraczalnym terminie do :

17 października 2018 roku, (środa), godz. 10.00

na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zaryte 141A

34-700 Rabka-Zdrój

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie wraz z dopiskiem:

„Oferta - Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Rabce Zdroju”

Nie otwierać  17 października 2018 roku, (środa), godz. 10.30

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu  17 października 2018 roku, (środa), godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Rabce Zdroju, ul. Zaryte 141A.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje, podane w ofertach, nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji oraz czasie interwencji obsługi serwisowej w okresie gwarancji.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

- OFERTY CZĘŚCIOWE I/LUB WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY (KRYTERIA OCENY OFERT):

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów   uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert:

- cena – 70%

- okres gwarancji – 10%

- obsługa serwisowa w okresie gwarancji – 20%

Oferty, wg kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oceniane będą wg zasad:

- W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie = (Najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej Oferty) x 70

- W zakresie kryterium okres gwarancji oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

Minimalny wymagany okres gwarancji – 	12 miesięcy  – 0 punktów

Oferowany przedłużony okres gwarancji – 	24 miesiące –  5 punktów

36 miesięcy – 10 punktów

- W zakresie kryterium obsługa serwisowa w okresie gwarancji oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Wykonawca zadeklaruje w ofercie, czas w jakim stanie będzie mógł zainterweniować i dotrzeć na obiekt oczyszczalni ścieków w przypadku wystąpienia usterki wymagającej obecności na obiekcie opisanym w OPZ oraz podjąć roboty w celu usunięcia usterki, po zgłoszeniu telefonicznym usterki przez Zamawiającego.

Czas do interwencji po zgłoszeniu telefonicznym usterki przez Zamawiającego

- powyżej 24h – 0 punktów,

- od 12h do 24 – 5 punktów

- od 6h do 12h – 10 punktów,

- poniżej 6h – 20 punktów.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (WYMAGANE OD WYKONAWCY):

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- WSKAZANIE DOKUMENTÓW JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ WYKONAWCA:

1. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy,

2. Załącznik nr 3 - oświadczenie o wykonanych zamówieniach.

- UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYKONAWCY:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem, czyli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, gdzie przedmiotem zamówienia były roboty polegające rozbudowie lub modernizacji systemów sterowania oraz wizualizacji oczyszczalni ścieków lub systemów zaopatrzenia w wodę o łącznej wartości min. 300 tys. zł netto. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o wykonanych zamówieniach wraz z podaniem nazwy, lokalizacji, danych inwestora i kwoty zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3. Zamawiający, w celu potwierdzenia jakości wykonanych robót może nawiązać kontakt z inwestorami podanymi na oświadczeniu.

- PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

Złożenie przez Wykonawcę oferty niekompletnej lub/i po terminie dostarczania ofert wskazanym z pkt. V wyklucza udział Wykonawcy w postępowaniu ofertowym.  Zamawiający może wykluczyć wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- SPOSOBY UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

Sporządził ......................................... data .................….r.

Podpis kierownika komórki .........................................